2024年扶风县交通项目建设县级补助资金绩效评价报告

扶风县财政局

2025年7月30日

2024年扶风县交通项目建设县级补助资金

绩效评价报告

扶风县交通运输局：

为深入贯彻落实党中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《扶风县财政局关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局成立绩效评价工作组，于2025年6月23日深入项目单位及实施现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2024年扶风县交通项目建设县级补助资金开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

国家《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确提出“加快县域交通基础设施补短板”，陕西省积极响应，同步出台《关中平原城市群交通一体化实施方案》，要求县级财政加大对农村公路、产业路、旅游路的投入，为县域交通发展提供了政策指引。​

扶风县地处陕西省关中平原西部，隶属宝鸡市，作为古丝绸之路的重要节点、国家级非物质文化遗产“法门寺佛文化”的发源地，亦是关中平原城市群规划中的重点县域。近年来，随着“一带一路”建设的深入推进及乡村振兴战略的全面实施，区域发展对交通基础设施的承载能力提出了更高要求。目前，县域内已形成“一高两铁三干”的主骨架（连霍高速、陇海铁路、西法城际铁路、关中环线、法汤高速、扶杨眉公路），但城乡交通网络仍存在显著短板，农村公路等级偏低，部分路段因建设年代久远出现沉降、裂缝等隐患，在雨雪天气通行受阻，影响了群众出行和区域发展。​

在此背景下，设立县级交通项目建设补助资金具有现实必要性。一方面，借助财政资金的撬动作用，能够优先保障群众反映强烈的“急难愁盼”路段改造，切实解决民生问题；另一方面，可规范资金使用方向，确保项目与县域发展规划精准衔接，避免碎片化建设，提高资金使用效益。​

该补助资金的设立，既是扶风县落实交通强国战略的具体举措，也是破解城乡发展不平衡、促进共同富裕的必然选择，将为构建“内畅外联、城乡一体”的现代交通网络提供坚实支撑，助力区域经济社会高质量发展。

（二）项目基本情况

1.项目名称：2024年扶风县交通项目建设县级补助资金

2.主管部门：扶风县交通运输局

3.实施单位：扶风县交通运输局

4.实施地点：扶风县全境内

5.项目内容：主要是加快法门寺佛文化景区至七星河国家湿地公园公路等在建工程进度，及时结算浪侯路等已完工项目工程款等其他费用，减轻企业负担，保障农民工工资，维护社会稳定。

6.预算资金：500.00万元

7.资金来源：县级补助资金

8.预期效益及作用：通过项目的实施，能够保障在建工程顺利建设，对改善区域交通环境，提升道路沿线路域环境，进一步完善区域路网结构，提升道路通行能力和交通安全，带动沿线经济和产业的发展具有重要意义。

（三）项目预算资金安排情况

1.项目资金预算情况

2024年2月9日，扶风县财政局以《关于批复2024年度部门综合预算的通知》（扶财办预〔2024〕1号）文件下达交通项目建设县级补助资金500.00万元。详见表1。

表1  项目资金计划情况表    单位：万元

| 序号 | 资金来源 | 财政预算金额 | 实施内容 | 资金下达文号 | 下达日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县级补助资金 | 500.00 | 加快法门寺佛文化景区至七星河国家湿地公园公路等在建工程进度，及时结算浪侯路等已完工项目工程款等其他费用，减轻企业负担，保障农民工工资维护社会稳定。 | 扶财办预〔2024〕1号 | 2024年2月9日 |

2.项目资金到位情况

2024年2月9日，项目资金500.00万元已拨付到位，财政下达的预算资金计划与实际到位资金完全相符，预算资金到位率100%。详见表2。

表2  项目预算资金到位情况表        单位：万元

| 序号 | 资金来源 | 财政预算金额 | 到位资金 | 到位率 | 到位日期 | 资金下达文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县级补助资金 | 500.00 | 500.00 | 100% | 2024年2月9日 | 扶财办预〔2024〕1号 |

（四）项目预算资金执行情况

截至评价日，项目预算资金500.00万元已全部拨付到位，共支出预算资金500.00万元，财政到位预算资金执行率为100%。详见表3。

表3-1  项目预算资金执行情况表       单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 到位金额 | 执行资金 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年扶风县交通项目建设县级补助资金 | 500.00 | 500.00 | 100% |

表3-2  项目预算资金执行情况明细表   单位：元

| 序号 | 资金用途 | 收款人全称 | 支付日期 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结算S107项目交安工程款 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 | 2024-09-02 | 22,881.39 |
| 2 | 扶风至龙蹄公路四家堡至龙蹄段路面改造工程款 | 陕西中成建设工程有限公司 | 2024-08-30 | 211,607.35 |
| 3 | 政务大厅人员工资 | 张倩 | 2024-08-22 | 6,494.00 |
| 4 | 2021年水毁抢修工程项目审计费 | 陕西健坤工程造价咨询有限公司 | 2024-08-22 | 2,529.75 |
| 5 | 麟绛高速扶风南互通及连接线工程建设用地组卷报批技术服务费 | 陕西龙翔四维空间信息科技有限公司 | 2024-08-22 | 90,846.00 |
| 6 | 浪侯路改建工程审计费 | 陕西振超翔运项目管理有限公司 | 2024-08-22 | 40,100.63 |
| 7 | 浪侯路长义沟渡槽拆除新建工程审计费 | 陕西振超翔运项目管理有限公司 | 2024-08-22 | 3,666.40 |
| 8 | S2016湋河大桥水毁修复及养护工程监理费 | 西安华兴工程管理有限公司 | 2024-08-13 | 30,000.00 |
| 9 | 职工灶务补贴 | 陕西惠鲜生商贸有限公司 | 2024-08-08 | 9,310.00 |
| 10 | 机关人员体检费 | 扶风县中医医院 | 2024-08-01 | 9,000.00 |
| 11 | S209项目路容整理及除雪保畅工程费 | 扶风同力建设工程有限公司 | 2024-08-01 | 74,070.00 |
| 12 | 车辆定位系统服务费 | 易迅通科技有限公司 | 2024-07-19 | 1,220.00 |
| 13 | 高层次人才培训差旅费 | 刘银科 | 2024-07-16 | 3,551.00 |
| 14 | 困难职工补助 | 赵广科 | 2024-07-16 | 5,950.00 |
| 15 | 垃圾清运费 | 冯天太 | 2024-07-10 | 2,600.00 |
| 16 | 工程造价培训费 | 李盈 | 2024-06-27 | 620.00 |
| 17 | 执法大队见习大学生生活补助 | 张浩东 | 2024-06-17 | 1,800.00 |
| 18 | 大学生志愿者生活补贴 | 张增悦 | 2024-06-17 | 1,000.00 |
| 19 | 杏林镇马席村马家沟产业路工程 | 陕西蓝晨路桥工程咨询有限公司 | 2024-06-17 | 33,000.00 |
| 20 | 七星大道项目征地等遗留问题处理费用 | 扶风县城关街道办事处 | 2024-06-03 | 239,100.00 |
| 21 | 机关（政务大厅）聘用人员费 | 张倩 | 2024-05-31 | 2,450.00 |
| 22 | 困难职工补助 | 赵广科 | 2024-05-31 | 2,975.00 |
| 23 | 机关政务大厅人员工资 | 张倩 | 2024-05-17 | 1,885.16 |
| 24 | 车辆保险费 | 中国人寿财产保险股份有限公司宝鸡中心支公司 | 2024-05-13 | 2,178.73 |
| 25 | 杏林镇高家湋河桥建设工程款 | 扶风同力建设工程有限公司 | 2024-05-09 | 314,477.75 |
| 26 | 杏林高家湋河桥建设工程监理费 | 陕西建通工程咨询有限公司 | 2024-05-09 | 40,000.00 |
| 27 | 扶风县众和美阳桥建设工程工可研编制费 | 恒万达设计咨询有限公司 | 2024-05-09 | 94,943.00 |
| 28 | 购置执法记录仪费用 | 陕西中科网云信息技术有限公司 | 2024-05-08 | 20,658.00 |
| 29 | 机关办公费 | 扶风县品格智能电子部 | 2024-05-07 | 1,960.00 |
| 30 | 机关办公费 | 扶风县启源电子科技服务中心 | 2024-05-07 | 2,438.00 |
| 31 | 机关献血补助 | 2024-05-09 08:02:14 | 2024-05-07 | 3,000.00 |
| 32 | 召大公路改造工程监理费 | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 2024-05-07 | 30,870.07 |
| 33 | 渭北南环线扶风县午井镇区段路面改造工程可行性研究报告编制费 | 中大设计集团有限公司 | 2024-05-07 | 31,500.00 |
| 34 | 结算西观山龙泉寺旅游公路SG-2标段工程监理费 | 宝鸡恒远公路工程咨询服务有限公司 | 2024-05-07 | 82,424.95 |
| 35 | 结算2019年第三批财政专项扶贫资金田间道路工程SG-7标段工程款 | 陕西光明建工集团有限公司 | 2024-04-15 | 108,988.06 |
| 36 | 召大路改建工程款 | 陕西唐正建设工程有限公司 | 2024-04-15 | 252,154.24 |
| 37 | 苏家河桥建设等3个工程项目地质灾害风险评估编制费 | 陕西隆翔项目管理有限公司 | 2024-04-02 | 150,588.52 |
| 38 | 麟绛高速扶风出口连接线建设工程施工图审查费 | 陕西华瑞建设工程技术咨询有限公司 | 2024-02-26 | 4,000.00 |
| 39 | 罗家大桥危桥改造维修加固设计费 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 2024-02-07 | 81,462.00 |
| 40 | 二太路G344至涝池岸段路面改造工程造价咨询费 | 万融国际项目管理有限公司 | 2024-02-07 | 5,486.00 |
| 41 | 二太路G344至涝池岸段路面改造工程招标代理费 | 万融国际项目管理有限公司 | 2024-02-07 | 11,314.00 |
| 42 | 浪侯路改建项目工程款 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 2024-02-07 | 1,000,000.00 |
| 43 | 七星大道项目工程款 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 2024-02-07 | 800,000.00 |
| 44 | “四好农村路”干线公路安全隐患点位治理费 | 陕西省宝鸡公路管理局扶风公路管理段 | 2024-02-07 | 100,700.00 |
| 45 | 杏林镇高家湋河桥建设工程款 | 扶风同力建设工程有限公司 | 2024-02-07 | 1,000,000.00 |
| 46 | S209乾汤线法门至绛帐段公路路容整理及除雪保障费 | 扶风同力建设工程有限公司 | 2024-02-07 | 64,200.00 |
| 合计 |  |  |  | 5,000,000.00 |

- （五）项目实施及绩效目标完成情况

扶风县交通项目建设县级补助资金主要用于支付已实施的浪侯路改建项目、扶风至龙蹄公路四家堡至龙蹄段路面改造工程、七星大道项目、杏林镇高家湋河桥建设工程、召大路改建工程、杏林镇马席村马家沟产业路工程等工程款及项目相关审计、技术服务费、监理费、项目地质灾害风险评估编制等费用，共计支付4,920,910.11元。另外79,089.89元用于支付政务大厅人员工资、职工灶务补贴、机关人员体检费、车辆定位系统服务费、高层次人才培训差旅费、困难职工补助、垃圾清运费、工程造价培训费、执法大队见习大学生生活补助等经费项目。项目主要绩效目标完成情况详见表4。

表4  项目绩效目标任务完成情况表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金（万元） | 500.00 | 500.00 | √ |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款 | 10笔 | 10笔 | √ |
|  |  | 支付监理费 | 4笔 | 4笔 | √ |
|  |  | 支付审计费 | 3笔 | 3笔 | √ |
|  |  | 支付工程建设其他费用 | 11笔 | 11笔 | √ |
|  | 质量指标 | 资金使用规范率 | 100% | 98% | × |
|  | 时效指标 | 按期完成 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | √ |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展作用情况 | 有所促进 | 有所促进 | √ |
|  | 社会效益指标 | 改善区域公共交通条件作用情况 | 有所提升 | 有所提升 | √ |
|  |  | 提升居住生活品质优化人居环境情况 | 有所优化 | 有所优化 | √ |
|  |  | 保障农民工工资维护社会稳定作用情况 | 有所保障 | 有所保障 | √ |
|  | 生态效益指标 | 生态效益情况 | 较好 | 较好 | √ |
|  | 可持续影响指标 | 长效运管保障机制建设情况 | 建立 | 基本建立 | √ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（项目受益人）认可程度 | ≥95% | 91.2% | × |

注：此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中央、省、市、县现行相关政策文件；

2.扶风县交通运输局等相关文件；

3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；

5.其他相关资料。

（二）评价目的与重点

1.评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2.评价重点

- （1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

- （2）项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。

- （3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

- （4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

（三）绩效评价指标与方法

- 1.评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目进行综合评价。

- 2.评价指标体系

- 项目评价指标体系详见附件。

- 3.评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

- 4.评价标准

2024年扶风县交通项目建设县级补助资金绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、26个三级指标。评价结果分为优、良、中、差4个评价等级，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等级。具体见表5。

表5   评价结果等级表

| 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值S | S ≥ 90 | 90＞ S ≥ 80 | 80 ＞ S ≥ 60 | S ＜ 60 |

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年扶风县交通项目建设县级补助资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县交通事业和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范，资金到位及时、预算到位资金执行率高，项目产出数量指标完成较好，项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较好。但项目相关制度建设有待加强、财务管理支出不够规范、绩效评价工作有待进一步加强。结合单位自评、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分86.7分，整体评价结论为良，详见表6。

表6   项目指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 12 | 10.8 | 90.00% |
| 项目过程 | 17 | 14.5 | 85.29% |
| 项目成本 | 11 | 11 | 100.00% |
| 项目产出 | 25 | 22 | 88.00% |
| 项目效益 | 35 | 28.4 | 81.14% |
| 合计 | 100 | 86.7 | 86.70% |
| 绩效评价得分：86.7 综合评价结果等级：良 |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分10.8分。具体得分详见表7。

表7  项目决策绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.5 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.8 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 合计 | 12 | — | — | 12 | 10.8 |

1.项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合扶风县交通事业发展的需要。

（2）立项程序规范性方面。项目基本能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但项目实施方案不够明确。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，但数量指标、社会效益指标设置不够全面、合理。

（2）绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，但成本指标设置不够明确。

3.资金投入方面

- （1）预算编制科学性方面。项目预算编制较为科学合理，依据较为充分。

（2）资金分配合理性方面。项目资金分配依据较为充分，安排较为合理，资金额度与项目实际需求基本匹配。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分，程序合规，符合相关政策，项目预算编制较为科学合理。但项目绩效目标的设置仍存在一些不足之处。

（二）项目过程情况

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分17分，得分14.5分。具体得分详见表8。

表8  项目过程绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 17 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 2 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2.5 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4 |
| 合计 | 17 | — | — | 17 | 14.5 |

1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。项目预算资金500.00万元,到位资金500.00万元，资金到位率为100%。

（2）预算执行率方面。截至评价日，项目单位2024年实际到位的预算资金为500.00万元，实际执行资金为500.00万元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及专项资金管理办法等相关规定，手续齐全。但专项业务经费未严格按预算指标的用途支付，将项目资金中的79,089.89元用于支付单位运行经费。

2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目单位制定有相关资金管理制度，制度较为规范。但未制定具体详实的项目管理制度，在制度健全性上存在一定的提升空间。

（2）制度执行有效性方面。项目单位能够遵守相关法律法规及各项管理规定，项目支出手续基本完备，项目实施过程资料也较为齐全。但项目总结、自评等工作不够规范、不够详实。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理较规范，相关制度较齐全，资金使用合规，预算资金执行率较高。但仍存在制度执行不到位，项目自评及信息采集工作不够规范等问题。

（三）项目成本情况

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分11分，得分11分。具体得分详见表9。

表9  项目成本绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 | 11 | 经济成本 | 单位成本或分项成本节约率 | 5 | 5 |
|  |  | 社会成本 | 公众支持和认可情况 | 3 | 3 |
|  |  | 生态环境成本 | 自然生态环境负作用 | 3 | 3 |
| 合计 | 11 | — | — | 11 | 11 |

1.经济成本方面。项目预算资金500.00万元，实际完成支付500.00万元，经济成本方面控制好。

2.社会成本方面。项目实施主要用于改善区域交通环境，提升道路沿线路域环境，完善区域路网结构。因此，无社会发展负面作用。

3.生态成本方面。该项目的实施对生态环境没有造成影响。因此，无自然生态环境负作用。

评价组认为，项目经济成本控制较好，社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态环境的负作用。

（四）项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分22分。具体得分详见表10。

表10   项目产出绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 25 | 产出数量 | 项目数量目标完成情况 | 10 | 9 |
|  |  | 产出质量 | 项目质量目标完成情况 | 10 | 9 |
|  |  | 产出时效 | 项目按期完成情况 | 5 | 4 |
| 合计 | 25 | — | — | 25 | 22 |

1.产出数量方面。在产出数量方面，项目资金执行率为100%，已顺利完成年度计划任务，累计完成资金支付500.00万元。不过，从工程建设完成情况来看，其中七星大道项目虽按计划推进资金支付，但尚未完工，目前完成工程总量的88%；杏林镇高家湋河桥建设工程虽已完工，但目前尚未进行检测验收。

2.产出质量方面。据项目单位提供的资料及现场查看情况来看，多数已建成投入使用的道路，道路质量良好。但召大路部分路面两侧有细微裂缝。

3.产出时效方面。从项目单位提供的相关资料来看，项目资金能够按照计划及时完成支付。但从工程建设实际进度来看，产出时效性存在明显不足，多数项目存在不同程度的延期问题。

- 评价组认为，项目资金作用发挥较为充分，项目产出数量、质量、时效目标任务完成较好。

（五）项目效益情况

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为35分，得分为28.4分。具体得分详见表11。

- 表11   项目效益绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 35 | 经济效益 | 促进区域经济发展作用情况 | 5 | 4.5 |
|  |  | 社会效益 | 改善区域公共交通条件作用情况 | 4 | 3.6 |
|  |  |  | 提升居住生活品质优化人居环境情况 | 3 | 2.7 |
|  |  |  | 保障农民工工资维护社会稳定作用情况 | 3 | 2.7 |
|  |  | 生态效益 | 生态效益作用情况 | 2 | 1.8 |
|  |  | 可持续影响 | 长效运营保障机制建设情况 | 5 | 4 |
|  |  | 受表彰情况 | 相关工作是否受到市级以上表彰奖励 | 3 | 0 |
|  |  | 满意度 | 服务对象满意程度 | 10 | 9.1 |
| 合计 | 35 | — | — | 35 | 28.4 |

- 1.经济效益方面。项目建设虽然不能直接产生经济效益，但是项目建成后能为当地发展生产经营和经济往来创造良好的基础条件，可辐射带动当地经济发展和增加群众收入，带动效应及间接经济效益较为明显。

- 2.社会效益方面。项目的实施一方面能够支付部分施工企业的工程费用，有效缓解企业资金周转压力，确保农民工工资按时足额发放，从源头上减少欠薪纠纷，降低因薪资问题引发的社会矛盾，为维护基层稳定筑牢防线；另一方面道路的改扩建，能够有效改善区域路网结构，提升道路通行能力，降低交通事故发生率，缩短城乡通行时间，对方便群众就医、就学及物资运输，人居环境品质提升都有一定的促进作用，社会效益较好。

3.生态效益方面。通过示范引领、以点带面，全县公路畅、洁、美、绿、安的效果正在显现，路域环境得到明显改善，生态效益较好。

4.可持续影响方面。完善的路网体系将持续降低物流成本，促进产业布局优化与产业链协同，吸引资本、技术等要素向沿线集聚，形成“交通带—产业带—经济带”的良性循环，为区域经济结构升级提供持久动力。但部分已完工项目尚未移交至相关养护单位完成接收养护，暂由建设单位临时承担维护工作，由于建设单位缺乏明确的后期维护管理体系与规范，从长期运维视角看，当前存在的管理短板可能削弱可持续成效。

5.受表彰情况。项目单位相关工作2024年未受到市级以上表彰奖励。

6.满意度方面。通过走访部分镇村群众和随机发放纸质调查问卷，群众整体满意度约为91.2%,大多数群众对项目的实施效果比较满意。

评价组认为，项目资金管理有序，经济效益，社会效益、生态效益、可持续影响较好，群众满意度较高，专项资金的社会效益作用发挥较为充分。

五、存在的问题及原因分析

（一）财务支出不够规范。专项业务经费未严格按预算指标的用途支付，将79,089.89元交通项目建设县级补助资金用于支付政务大厅人员工资、职工灶务补贴、机关人员体检费、车辆定位系统服务费、高层次人才培训差旅费、困难职工补助、垃圾清运费、工程造价培训费等单位运行经费。

（二）项目建设产出时效方面存在不足。从工程建设实际进度来看，多数项目存在不同程度的延期问题。如：七星大道项目已于2019年3月26日开工建设，但截至评价日仍未完工，工期拖延时间较长；浪侯路改建工程计划开工日期为2020年4月6日，原计划竣工日期为2021年10月6日，实际虽按计划于2020年4月6日开工，但竣工日期延迟至2023年10月24日，较原计划工期大幅延后；扶风至龙蹄公路四家堡至龙蹄段路面改造工程已于2024年11月21日完成项目验收工作，但截止评价日审计工作尚未完成；杏林镇高家湋河桥建设工程已于2025年3月8日完工，但截止评价日还未验收、审计。

（三）项目绩效管理工作不够扎实。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，事前有项目绩效目标，事后进行了绩效目标完成情况考核和自评工作，也编制了项目绩效自评报告。但仍存在着个别绩效目标设置不合理、不规范，自评报告不详实等问题。

六、相关建议

（一）加强财务管理，规范财务支出。一是完善资金管理制度与内控体系，明确资金使用范围、审批流程，细化资金使用负面清单（明确禁止用于人员工资、福利补贴等非项目支出），健全“业务部门初审+财务部门复审+分管领导审批”的三级授权机制，通过规范资金流向审核、完善授权手续等措施，确保资金支付的合规性与安全性，筑牢财务风险防线。二是建立全周期预算监控与预警机制，依托财政预算管理系统，对项目资金实行“指标-支出-结余”动态跟踪，每月生成资金使用分析报告，重点核查超范围支出、进度异常等情况，及时纠偏。三是加强政策培训，定期组织财务人员、业务负责人开展专项资金管理政策培训，提升合规意识，确保资金使用严格遵循“专款专用、单独核算”原则。​

（二）层层落实责任，加快完成项目任务。一要层层压实责任，抓好规划实施、任务落实、监督评价等工作，把项目后续工作任务逐级落实到位，增强责任感和紧迫感，针对制约因素，克服困难，加强要素保障，加快项目实施进度，确保项目最终落地见效。二要加强沟通协调，建立部门联席会议机制，定期召开项目执行情况汇报会议，协调解决项目实施中的问题，保证项目顺利推进。三要制定验收、审计、移交“三倒计时表”，验收审计通过后15个工作日内启动移交程序。推行并联审核模式，审计部门提前介入项目档案归集，同步梳理移交所需的工程资料、技术参数、质保文件等，形成标准化移交清单。组织建设单位与养护单位进行现场交接验收，签署交接确认书，明确设施现状、维护要求及质保期责任。四要建立责任追究制度。将时效指标、移交进度及维护质量纳入项目考核，对延期项目进行原因公示，对违规操作严肃问责，同时建立容错机制，鼓励主动解决问题，形成高效推进的良性循环。​

（三）加强项目绩效管理，发挥财政资金使用效率。一是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。二是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。三是项目实施单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

附件：2024年扶风县交通项目建设县级补助资金绩效评价指标体系及评分表

# 扶风县财政局

# 2025年7月30日

# 附件

2024年扶风县交通项目建设县级补助资金绩效评价指标体系及打分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 三级指标评分标准 | 三级 指标 分值 权重 | 三级 指标 评价 得分 | 扣分 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 指标 （12分） | 项目 立项 （4分） | 立项依据充分性 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所必需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。 | 2 | 1.5 | 项目实施方案不够明确。 |
|  | 绩效 目标 （4分） | 绩效目标合理性 | ①项目绩效目标完整，得0.5分； ②项目绩效目标依据充分、科学合理，得0.5分； ③与项目实施单位职责密切相关，得0.5分； ④项目预期目标是否符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。 | 2 | 1.5 | 个别绩效目标设置不够全面、合理。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①项目按照绩效目标申报表模板要求填报，内容规范、详实得0.5分； ②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得1分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分。 | 2 | 1.8 | 个别绩效目标设置不够明确。 |
|  | 资金 投入 （4分） | 预算编制科学性 | ①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。 | 2 | 2 |  |
| 过程 指标 （17分） | 资金 管理 （9分） | 资金到位率 | 资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100% 得分=资金到位率a×指标分值，且a＜60%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率a=实际支出资金/实际到位资金×100% 得分=资金到位率a×指标分值，且a＜60%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复或合同、以及专项资金管理办法的用途，得1分； ④按时拨付、使用资金，得0.5分； ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣3分。 | 3 | 2 | 专项业务经费未严格按预算指标的用途支付，将项目资金中的79,089.89元用于支付单位运行经费。 |
|  | 组织 实施 （8分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有相应的财务和业务、后期运行管护等各项管理制度，得1.5分； ②财务和业务等各项管理制度合法、合规、完整，得1.5分。 | 3 | 2.5 | 未制定具体详实的项目管理制度 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得1分； ②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分； ③项目实施单位人员条件、设备条件等是否落实到位，得0.5分； ④项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档，2分； ⑤项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得1分。 | 5 | 4 | 项目总结、自评等工作不够规范、不够详实。 |
| 成本 指标 （11分） | 经济 成本 （5分） | 单位成本或 分项成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 评分标准：成本节约率＜0不得分；工程建设类等相关项目成本节约率＝0按60%赋基础分（60%×指标分值）；成本节约率≥5%得满分；0%-5%的之间按比重赋分，得分=（60%×指标分值）+（成本节约率×8×指标分值）；其他类项目成本节约率≥0即可得满分 得分=成本节约率×10×指标分值。 | 5 | 5 |  |
|  | 社会 成本 （3分） | 社会发展负作用 | 因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为项目的实施无负作用、负作用较小、负作用较大三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 3 |  |
|  | 生态环境成本 （3分） | 自然生态 环境负作用 | 因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为项目的实施无负作用、负作用较小、负作用较大三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 3 |  |
| 产出 指标 （25分） | 产出 数量 （10分） | 项目数量目标 完成情况 | 计算公式：完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评分标准：完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分， 得分=（完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 10 | 9 | 七星大道项目虽按计划推进资金支付，但尚未完工，目前完成工程总量的88%；杏林镇高家湋河桥建设工程虽已完工，但目前尚未进行检测验收。 |
|  | 产出 质量 （10分） | 项目质量目标 完成情况 | 计算公式：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 评分标准：质量达标率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分， 得分=（质量达标率-60%）/（1-60%）×指标分值。 （项目验收质量合格情况、现场查验质量情况及其它相关资料）。 | 10 | 9 | 召大路部分路面两侧有细微裂缝。 |
|  | 产出 时效 （5分） | 项目按期 完成情况 | 全部按期完成目标得5分；部分按期实现目标得4-2分（含）；按期实现目标程度较低得2-0分。 | 5 | 4 | 产出时效性存在明显不足，多数项目存在不同程度的延期问题。 |
| 效益 指标 （35分） | 经济 效益 （5分） | 促进区域经济发展作用情况 | 因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为促进作用明显、较明显、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 5 | 4.5 | 项目间接经济效益较为明显。 |
|  | 社会 效益 （10分） | 改善区域公共交通条件作用情况 | 因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为全部实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 3.6 | 社会效益较为明显。 |
|  |  | 提升居住生活品质优化人居环境情况 |  | 3 | 2.7 |  |
|  |  | 保障农民工工资维护社会稳定作用情况 |  | 3 | 2.7 |  |
|  | 生态 效益 （2分） | 生态效益作用情况 | 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为全部实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 2 | 1.8 | 生态效益较好。 |
|  | 可持续 发展 （5分） | 长效运营保障机制建设情况 | 因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为全部实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 5 | 4 | 建设单位缺乏明确的后期维护管理体系与规范 |
|  | 受表 彰 （3分） | 是否受到国家、省、市各级表彰、奖励 | ①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分； ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分； ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分； ④未受到表彰奖励不得分。 | 3 | 0 | 项目单位相关工作2024年未受到市级以上表彰奖励。 |
|  | 服务 对象 满意度 （10分） | 服务对象认可程度 | 按照区间进行赋分,满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。 | 10 | 9.1 | 群众整体满意度约为91.2%。 |
|  |  | 项目受益人认可程度 |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  | 100 | 86.7 |  |