扶政办发〔2017〕57号

扶风县人民政府办公室

关于印发2017年县政府工作报告分解任务

上半年进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，县政府各有关工作部门、直属机构：

现将2017年县政府工作报告分解任务上半年进展情况予以印发，请各镇（街）、各部门、各单位认真对照上半年各自承担工作任务的进展情况，对已达到时序要求的任务，要进一步加快进度，争取提早完成；对没有达到时序要求的任务，要采取措施，迎头赶上，及时达到工作要求；对工作没有进展的，各相关单位主要领导要高度重视，尽快列出计划，倒排工期，强化措施，确保完成任务。县考核办要将上半年县政府工作报告分解任务完成情况纳入目标责任制考核范围，季度考核予以加减分。县政府督查室要加强督促检查，及时通报情况，确保县政府工作任务顺利完成。县监察局要将工作滞后、进展缓慢的单位纳入效能监察，跟踪问效，督促各项任务尽早完成。

附件：2017年县政府工作报告任务分解上半年进展情况表

扶风县人民政府办公室

2017年7月28日

| 2017年县政府工作报告任务分解上半年进展情况表 |
| --- |
| 报告内容 | 序号 | 主要目标任务 | 承办单位 | 半年工作进展 |
| 全县经济社会发展的预期目标 | 1 | 全县生产总值增长11%，全社会固定资产投资增长18%，单位GDP能耗降低3.6%。 | 发改局 统计局 | 1-6月份，全县实现地区生产总值50.15亿元，比上年同期增长10.6%；1-6月份，全社会固定资产投资106.69亿元，比上年同期增长17.5%；预计单位GDP能耗降低3.6%。 |
|  | 2 | 地方财政收入同口径增长10%。 | 财政局 | 1-6月地方财政收入完成15464万元，同口径下降4.5%。 |
|  | 3 | 城乡居民人均可支配收入分别增长10%和11%。 | 统计局 农调队 | 农村居民人均可支配收入比上年同期增长8.5%。城镇居民人均可支配上年同期增长8.0%。 |
|  | 4 | 城镇登记失业率控制在4%以内。 | 人社局 | 全县城镇新增就业2286人、下岗失业人员再就业523人、就业困难人员再就业333 人、全县城镇登记失业率控制在3.19%以内。 |
| 聚焦招商引资，实现项目建设新突破 | 5 | 策划包装文化旅游、食品加工、生物工程、纺织、机电等招商项目，进行点对点精准推介。派驻招商小分队，积极走出去、请进来，借助西洽会、东盟博览会等经贸活动，主动对接大企业、大集团。 | 招商服务局 | 策划包装项目36个，总投资295.6亿元；组建的7+1招商工作队由县级领导带队，开展外出招商推介活动36批次，对接企业300多户。组织参加了2017中国义乌电子商务博览会、浙江省台州市举办的宝鸡生物医药健康设备产业招商项目对接洽谈会、广州宝鸡商会成立大会暨宝鸡市招商引资推介会、陕西省粮油食品加工产业技术创新战略联盟座谈会和2017宝鸡国际钛产业博览会以及2017中国﹡天津投资贸易洽谈会暨PECC投资贸易博览会、2017丝绸之路博览会暨第21届中国东西部合作与投资贸易洽谈会等节会活动。 |
| 聚焦招商引资，实现项目建设新突破 | 6 | 发挥各地扶风商会和扶风籍在外人士作用，开展亲情招商。围绕延长产业链、做大产业集群，发挥招商顾问作用，以企引企、以商招商。全年引进亿元以上项目15个，其中10亿元以上项目2个，实现到位资金70亿元。 | 招商服务局 | 举办首届“扶商回家”启动仪式暨招商引资推介会，陕西省食品协会年会暨扶风县食品工业发展招商推介会，在2017年“西洽会”上，成功举办了扶风县招商引资推介会暨项目签约仪式，投资8亿元的西部泵业产业园、投资11亿元的诺泰包装产业园等20个项目已签约,总投资40.16亿。上半年，全县共实施招商引资项目66个，共实现到位资金60.205亿元亿元以上重大产业化项目13个，5亿元以上项目5个（诺太包装产业园、西部泵业、素心塬、盛大豪庭、华御龙庭），其中，10亿元以上项目1个（诺泰包装产业园）。 |
|  | 7 | 抓紧对接七星河素心塬等项目，力争早日落地实施。 | 招商服务局 | 该项目在已在西洽会集中签约上正式签约，项目前期手续正在办理之中，项目区主干道路已启动实施。 |
|  | 8 | 实行项目“周策划、月收集、季推介”机制，全年策划包装项目500个以上。安排专人驻省进京，加强项目申报对接，全年争取各类资金26亿元以上。 | 发改局 财政局 | 发改局：上半年，共谋划项目472个，总投资578亿元，争取中省市资金14.84亿元，占全年目标任务的54.9%。财政局：2017年1-6月县财政局配合县级各部门通过省财政项目库上报项目49个，涉及金额10533万元；1-6月县财政收到全县各部门争取的中、省、市财政资金122767万元（不含发改局统计的未经过县财政下达资金）。 |
| 聚焦招商引资，实现项目建设新突破 | 9 | 积极对接政策性贷款，加大专项建设基金申报力度。 | 财政局 发改局 | 发改局：今年以来，专项建设基金项目再未安排申报.财政局：申请扶贫建档立卡项目贷款1亿元，已到账。 |
|  | 10 | 策划推介园区基础设施、城镇供水供热等PPP项目10个以上，加快推进大美佛汤城配套工程、县城老区集中供热等9个PPP项目，力争年内开工5个以上。 | 发改局 | 上半年分两批次推荐PPP项目14个，总投资35.96亿元；老城区燃气集中供热项目“两论证一报告”已批复，前期手续已基本办结，具备开工条件，大美佛汤城配套基础设施项目正在批复“两论证一报告”，前期手续基本办结。 |
|  | 11 | 继续实行重点项目领导包抓、部门负责制和三色预警管理办法，推动项目加快建设。建立项目前期工作协调机制，最大限度缩短手续办理时限。 | 发改局 | 31个县级领导包抓全县104个重点项目建设，发布三色预警通报4期，通报进展滞后项目193批次。所有项目实现在陕西省投资项目在线监管审批平台审批、备案。 |
|  | 12 | 严厉惩处干扰阻挠项目的违法行为，为项目建设保驾护航。 | 公安局 | 张贴“打击黑恶势力，优化投资环境”宣传画30余张，悬挂宣传横幅30余条；发放各种宣传资料2300余份，走访农户、企业460余家，通过走访化解矛盾纠纷80余起，开展安全检查百余次，排查治安隐患30余处。目前，共破获涉黑涉恶案件9起，打击处理36人。 |
|  | 13 | 全年实施总投资200亿元以上的重点项目100个，带动全社会固定资产投资完成260亿元，增长18%。 | 发改局 统计局 | 截至6月底，全县104个重点项目92个项目开工建设，预计完成投资57.79亿元，占年度计划104.5亿元的55.3%。 |
| 聚焦全域旅游，实现文化旅游新突破 | 14 | 创建国家级全域旅游示范县。 | 文广局（文物旅游局） | 成立扶风县全域旅游发展委员会；在县公安局治安管理大队加挂“扶风县公安局旅游治安管理大队”牌子；扶风县旅游法庭挂牌成立；出台了《扶风县全域旅游工作实施方案》、《扶风县全域旅游工作考核细则》。 |
|  | 15 | 完成世界佛都规划编制并启动建设。推进大美佛汤城项目，力争10个星级酒店和108个汤池全面开工。 | 住建局 法门镇 | 住建局：扶风世界佛都旅游发展策划方案已完成；世界佛都概念性规划第三稿已完成。目前，按照市政府领导意见进一步修改完善，计划于7月底完成。世界佛都禅风圈基础设施配套建设项目已完成调研、立项批复、初步设计、PPP项目两报告一方案等工作。法门镇：大美佛汤城垃圾清运及迁坟工作已结束，温泉井及五星级酒店地勘招标单位已确定，已开展地勘工作。预计8月初开工建设。 |
|  | 16 | 抓好七星河国家湿地丝路风情旅游综合体项目建设，确保七星小镇、酒吧街等建成运营，丝路风情街开工实施。 | 林业局 | 七星小镇美食街招商工作已完成；窑洞宾馆已建设完成，正在招商；酒吧街顶层正在进行，已完95%；生态酒店主体工程已完工，正在准备装修；丝路风情商业步行街1号楼完成，2号楼基础进行。 |
| 聚焦全域旅游，实现文化旅游新突破 | 17 | 完成峰景悦庄一二期项目建设，启动三期项目。 | 文广局（文物旅游局） | 一期：1#楼：艺术中心，砌屋顶墙。二期：35#、36#楼：多层住宅，35#楼做外墙保温，36#楼粉刷阳台腰线。33#、34#楼：多层住宅，绑扎基础钢筋。A段地下车库：正在打桩。D、E段地下车库：绑扎顶板钢筋。 |
|  | 18 | 力促美阳小镇项目年内开工建设。 | 法门镇 | 美阳小镇正在加紧筹集资金，资金到位后开始建设。 |
|  | 19 | 完成周原大道、县城及法门寺南环路至白家窑水库坝面等旅游道路建设。 | 交通运输局住建局 | 周原大道项目设计里程2.993公里，采用三级公路技术标准，预算总造价1760.7万元。目前，县文物部门与陕西省文物考古队共同承担项目建设范围内文物发掘工作，预计8月上旬完成文物发掘工作；法门南环路污水管网改造工程投资245万元，目前已完成了道铺设工程。 |
|  | 20 | 实施景区晋级创建工程，七星河国家湿地创建成为3A级景区，力争野河山生态景区创建成为4A级景区。 | 文广局（文物旅游局） | 5月18日，七星河国家湿地成功创建为3A级旅游景区，并在七星河国家湿地引进宝鸡市首家县级共享单车80辆。 |
| 聚焦全域旅游，实现文化旅游新突破 | 21 | 实施旅游宣传促销工程，充分利用互联网和微博、微信等新媒体，全方位、多渠道、深层次开展宣传推介，扩大扶风旅游知名度和影响力。 | 文广局（文物旅游局） | 一是年初制定了《扶风县2017年旅游宣传营销总体方案》。二是1月23日—2月23日成功举办首届春节旅游文化节。接待游客逾百万人次，实现旅游综合收入4.36亿；举办“浪漫五月·乐游扶风”系类活动，其中：(4月30日举办“情系十里花海、牵手渭水之滨”相亲大会。(5月12 日举办扶风野河山第十届槐花节。(5.19中国旅游日，以“品质旅游 幸福扶风”为主题，进行宣传推介。④5月26日举办了为期10天的扶风旅游文化商品美食博览会。三是参加西北旅游营销大会和武汉文化旅游博览会，发放宣传资料2000余份。四是先后在《陕西旅游》、《宝鸡旅游》杂志和《陕西日报》《宝鸡日报》上刊登扶风旅游专版。五是在西宝高速、法汤高速主要地段设置单立柱和跨桥广告牌7面，集中宣传扶风旅游景区景点。六是利用扶风旅游网站、扶风旅游微信进行宣传，转发有关旅游信息1000多条。七是组织摄影协会和旅行社采风踩线活动2次，搜集扶风旅游照片2000余张。 |
| 聚焦全域旅游，实现文化旅游新突破 | 22 | 实施乡村旅游示范工程，每个镇街至少打造1个乡村旅游示范村，全县培育特色乡村旅游示范点10个。 | 文广局（文物旅游局） | 举办宝鸡·扶风乡村特色民宿系列培训会，推进法门镇全国特色小镇、绛帐旅游名镇和美阳村乡村旅游示范村建设。实施乡村旅游示范工程，打造十个乡村旅游综合体，正在与陕西秦鸿建设集团有限公司、陕西四季花城现代农业发展有限公司、陕西华图城市规划设计有限公司洽谈杏林镇东坡村、召公镇后董村等十个乡村旅游综合体。 |
|  | 23 | 实施旅游配套工程，完善旅游标识标牌，新改建旅游公厕16个，实现景区景点、宾馆饭店无线网络全覆盖。 | 文广局（文物旅游局） | 一是2017年旅游厕所建设计划10个点16个厕所，已改造2个厕所，新建成投入使用9个，5个厕所主体已建成，正在内外粉刷。二是旅游标识牌在前期点位摸底完善基础上初步方案已完成。三是法门寺佛文化景区已经建设为智慧景区，多次与周原考古基地对接智慧景区事宜，初步方案已完成。 |
|  | 24 | 实施旅游体验工程，策划开展祈福法门、观山探幽等旅游体验活动。 | 文广局（文物旅游局） | 法门寺佛文化景区举办以“法门祈福·佛佑吉祥”为主题的“五一”系列文化活动。清明节关中风情园、西府古镇推出“研学旅行”等旅游产品；七星河国家湿地公园、周原国际考古研究基地对外开放，吸引了大量游客；法门寺灵境园联合野河山景区推出祭祖扫墓游野河活动。 |
| 聚焦全域旅游，实现文化旅游新突破 | 25 | 实施旅游服务提升工程，加强旅游数据监测，支持设立地接旅行社，强化旅游市场监管，维护游客合法权益。 | 文广局（文物旅游局） | 一是年初成立了旅游安全生产工作领导小组，与各涉旅企业、4家单位签订了《2017年旅游安全管理目标责任书》。二是在重大节庆活动前精心做好假日旅游各项工作安排，对人员密集场所开展安全生产大检查。三是在重大节假日期间严格带班值班制度，每天安排专人值守，坚持24小时值班。上半年处理旅游投诉5起，无有效游客投诉，未发生旅游安全事故。 |
|  | 26 | 实施“旅游+”融合发展工程，推动旅游与工业、农业的深度融合、良性互动，延长产业链条。 | 文广局（文物旅游局） | 一是实施“旅游+互联网”，为七星河国家湿地引进宝鸡市首家县级共享单车80辆。二是以产业发展理念，开展“旅游体验+脱贫攻坚”活动，为贫困户通过旅游发展增加收入。 |
|  | 27 | 实施旅游安全保障工程，落实旅游安全责任，加强景区景点及周边环境安全隐患排查整治，确保游客人身财产安全。 | 公安局 | 一是严肃查处拦车叫客现象。二是由法门派出所配合工商、质检等部门对兜售香裱、苹果以及饭菜标价不明等问题进行联合执法。三是加大旅游景区的巡逻力度，查处扰乱景区旅游秩序的案件2起，行政处罚4人。 |
| 聚焦全域旅游，实现文化旅游新突破 | 28 | 启动新兴产业园中西部加工贸易承接转移外贸园区创建，支持同兴果业、际云纺织等外贸企业入园发展。加快百和现代物流园建设，实施铭朗汽车4S店项目。 | 新兴产业园 管委会 | 一是在西洽会与安徽怡成供应链管理有限公司、河北经纬线缆有限公司签订总投资19亿元的诺泰包装产业园项目、西部泵业产业园项目招商引资合同。二是陕西际云纺织科技有限公司二期年度投资6000万元，已于6月23日试生产，目前，陕西际云纺织品贸易有限公司出口贸易1357万元，其中进出口外汇102万元，鸿桥纺织出口贸易570万元，同兴果业出口贸易1800万元，上半年进出口贸易总计3829万元，上半年新增陕西晟泰服装贸易有限公司、宝鸡晟泰贸易服装有限公司等4户外贸企业。三是百和现代物流园计划总投资4.58亿元亿元，二期投资2亿元，截止目前投资1.12亿元，完成电子商务大楼基础开挖、基础打桩、灰土填埋工作，目前开始负一层建设。四是知名品牌4S店项目总投资6000万元，截止目前已投资500万元，完成地勘、规划设计、土地招拍挂已摘牌，正在着手进行围墙圈建、基础开挖、土方回填等工作。 |
| 聚焦全域旅游，实现文化旅游新突破 | 29 | 大力发展电子商务，做好县域特色产品上行销售。打造商业街区，促进餐饮住宿、休闲娱乐等产业和夜间经济发展，推动消费升级。支持信息、金融、物流、法律服务等现代服务业发展。全社会消费品零售总额达到36亿元，增长11%。 | 商信局 | 一是参加义乌中国国际电子商务博览会，了解最新发展动态，学习先进经营模式；邀请专家团队，制定了《扶风县促进农村电子商务发展实施方案》；举办了电商大咖分享会、电商企业座谈会和电商培训进企业、进农村等活动。上半年，深入10余户食品生产企业和农产品储存企业开展电商培训，协助6户企业解决了电商发展方面遇到的困难和问题；搭建生产企业与电商运营商见面会2次；邀请电商专家、大咖来扶举办专题培训2场次、开展电商知识进农村培训4场次，累计培训1000多人次；全县电子商务交易额突破1.2亿元。二是规范西府古镇、七星小镇、夜间经济发展，切实做好社零工作，做到应统尽统，半年社零总额预计完成18亿元，同比增长15%。 |
| 聚焦园区建设，实现工业经济新突破 | 30 | 完成绛帐科技工业园总体规划修编，加快创新工坊、农副产品加工产业园、今麦郎饮用水生产线、佑慧滋婴幼儿米粉、西格玛生物工程、慈缘生物工程等产业项目建设，新引进亿元以上项目5个以上。 | 工业基地办 | 加快扶风科技工业园总体规划修编，目前，规划编制招标工作已完成，正在进行编制工作。创新工坊企业孵化器5号楼已全部封顶。六号楼基础已完成，七号楼基础土方已开挖完成。今麦郎饮用水生产线主要设备已安装到位，已正式生产。佑慧滋婴幼儿米粉项目区域性食品检测中心已封顶，办公楼基础已开挖，生产车间正在做基础。开普勒生物建设项目车间主体已完成，设备安装已基本完成，正在安装电缆。西格玛生物项目钢构厂房主体已完成，主体墙面板和厂房内地沟已完成，设备已订购，准备安装。慈缘生物建设项目已开工，围墙基础已开挖，正在办理前期手续。上半年，科技工业园区新引进亿元以上项目3个，分别是总投资3.2亿元的中餐标准化及农产品深加工项目；总投资1.5亿元的长效全元复混肥项目；总投资1.1亿元的食品添加剂项目。 |
| 聚焦园区建设，实现工业经济新突破 | 31 | 全面启动新兴产业园基础设施建设，完成创业服务中心项目，力促标准化厂房二期、潜水电泵研发等项目落地实施，新引进亿元以上项目3个以上。 | 新兴产业园 管委会 | 一是园区道路供排水工程项目，总投资2.8亿元，年度投资1.5亿元，已完成项目立项、环评、稳平、土地预审等各项工作。二是创业服务中心项目，总投资6061万元，已于2016年8月竣工封顶，正在进行外墙和室内装修。三是标准化厂房二期项目，投资2.6亿元。已完成规划设计、环评等前期各项工作。四是扶龙潜水电泵研发及产业化项目，总投资3亿元，年度投资1.5亿元，截止目前完成投资1000万，已完成地勘、围栏圈建、规划设计、搭建施工人员临舍和办公区域场地硬化，已于6月25日全面动工开始地面基础开挖。五是上半年园区新引进亿元以上项目4个，分别是高档面巾纸产业化项目，电子电器外贸产业园项目、西部泵业产业园项目和诺泰包装产业园项目。 |
| 聚焦园区建设，实现工业经济新突破 | 32 | 两大园区（绛帐科技工业园和新兴产业园）工业总产值达到145亿元，增长20%以上。 | 工业基地办新兴产业园 管委会 | 新兴产业园：截止6月底完成工业总产值16.7亿元，占年度任务32.5亿元的51.4%，较上年同期12.8亿元增长30.4 %；实现经营总收入19.1亿元，占年度任务36.9亿元的51.8%，较上年15.8亿元同期增长20.8 %；完成工业增加值5.1亿元，占年度任务9.8亿元的52%，较上年同期4.8增长6%；实现税收2345万元，占年度任务4561万元的51.4%，较上年同期2291万元增长2%。 工基办：上半年，扶风科技工业园区实现工业总产值607660万元，增长21%。 |
|  | 33 | 加快实施冀东水泥年产200万吨骨料技改等项目，提升装备水平，推动产业升级。支持工业企业利用先进技术，研发适销对路产品，增强企业发展活力。全县规模以上工业总产值达到155亿元，增长11%。争创工业化与信息化深度融合省级示范企业1户、市级示范企业3户。 | 商信局 | 一是冀东水泥年产200万吨骨料技改项目已完成投资980万元，总投资2000万元。二是2017年研发新产品10个。三是市级“两化融合”示范企业4户。四是1-6月份工业总产值完成77.6亿元，增长11.2%。 |
| 聚焦园区建设，实现工业经济新突破 | 34 | 加大对现有企业的扶持力度，制定出台工业稳增长促投资意见，设立企业转贷应急基金和食品、生物产业发展基金，加快浦发村镇银行建设，加强企业技术人才培养引进，协助解决融资、征地、用工等问题。全年新增规模以上工业企业8户、中小微企业150户。 | 商信局 | 一是制定了我县工业稳增长促投资实施意见，已由扶政发[2017]7号文件予以下发。二是企业人才培训引进高级技术人才5人。三是已确家上通泊车等8户企业为规上企业培育对象，按照统计部门标准程序，3-4季度组织新增企业申报，年终审核确认，新增中小微企业83户。 |
| 聚焦特色产业，实现现代农业新突破 | 35 | 新建高标准小麦良种基地2万亩、高产创建万亩方2个，发展订单小麦12万亩。新建早果高效的海升模式苹果园1000亩、高产高效的“双矮”模式苹果园3000亩、标准化猕猴桃园1.5万亩，更新改造果园3500亩，新发展核桃等杂果5000亩，建设日光温室、蔬菜大棚1万亩，发展苗木花卉1500亩，着力构建沿乔山杂果经济林产业带、关中环线优质苹果产业带、西宝北线设施蔬菜产业带、西宝高速猕猴桃产业带、渭河苗木花卉产业带。 | 农业局 | 完成高标准小麦良种基地建设任务2万亩，亩产优质小麦良种450公斤以上，总产800万公斤，种子企业、农产品加工企业正在积极收购之中。在杏林、召公建立绿色高产高效万亩示范方，通过实施五统一技术措施，杏林万亩示范方亩产达到562公斤，召公示范方亩产544.2公斤。目前已建园21931亩，其中猕猴桃10749亩，鲜杂果5511亩，苹果5671亩。名镇上报贫困户建园约6156亩。全县落实日光温室面积787亩，涉及城关街道办案板村，杏林镇良峪村、汤房村，召公镇后董村和天度镇齐横村。目前，四个镇开工建设。 |
| 聚焦特色产业，实现现代农业新突破 | 36 | 实施阳晨牧业二期、石羊集团10万头生猪养殖等项目，新建生猪养殖重点村、百头以上标准化养殖场各20个。 | 农业局 | 阳晨二期完成投资6500万元，建设21栋标准化猪舍猪舍面积3万平方米，正在建设顶棚钢架结构；6000立方米的沼液预备池已完工投入使用、目前正在建设厌氧反应器和储气设备基础工程，沼气发电已运行。建设生猪养殖重点村20个、百头以上标准化养殖场12个。 |
|  | 37 | 坚持以工业化理念发展农业，积极引进农产品加工企业，促进小麦、果品等农产品就地转化。抓好强筋小麦、“双矮”苹果等良种良法推广应用，提高农产品品质，果品优果率达到85%以上。 | 农业局 | 加快开普勒生物工程、佑慧滋婴幼儿米粉、今麦郎饮品考察农产品精深加工及农产品检测中心等重点项目建设，着力打造西部一流食品工业园和生物硅谷。在苹果生产中从规范建园、标准整形、绿色防控、沃土节水、优果技术等方面全面普及苹果矮砧集约高效栽培技术，示范推广T337自根砧栽培模式，不断提升果品品质，实现优果率达到85%以上。 |
|  | 38 | 启动县果品交易中心建设，大力发展电商微商，打响“扶风苹果·口福心福”品牌。全年流转土地1万亩，新发展现代农业园区20个、农民专业合作社70个、家庭农场60个。培育职业农民300人、农村实用人才1200人。 | 农业局 | 上半年流转土地6200亩，新发展农民专业合作社37个，家庭农场27个，培育职业农民200人，农村实用人才1800人。 |
| 聚焦特色产业，实现现代农业新突破 | 39 | 落实最严格耕地保护制度，确保基本农田面积不减、质量不降。 | 国土资源局 | 完成全县永久基本农田划定工作，设立8个乡(镇)级保护碑，76个村级保护碑。签订8个镇级基本农田保护责任书，169个村级保护责任书，组织实施土地复垦600亩。完成下达耕地保有量56.7万亩，基本农田保护面积47.03万亩的目标任务。 |
|  | 40 | 投资2.8亿元，实施高标准农田、新增千亿斤粮食生产能力田间工程、农机补贴等项目。完善质量安全追溯和检验检测体系，确保农产品质量安全。加强农机安全监管，成功创建全国“平安农机”示范县。 | 农业局 水利局 国土资源局 扶贫办 | 农业局：在法门、段家2镇13个村建设田间生产道路48公里，总投资640万元，该项目正在招标之中。全县按照创展农机驾驶员培训2期，培训合格驾驶员86名，开展警监联合执法20余次，纠正违章行为180余次，全县农机注册登记率、年度检验率和驾驶员持证率均达到90%以上。扶贫办：午井镇农业综合开发计划建设高标准农田1万亩，已完成建设高标准农田0.66万亩；维修抽水站2座；完成衬砌12.9公里；田间道路硬化13公里；营造农田防护林0.1万亩；深松整地0.5万亩；建种子田0.3万亩,示范推广1000亩。完成投资918万元。国土局：天度、杏林、段家、午井4镇高标准农田项目全面开工，建设高标准农田6.4万亩，投资7680万元，修渠134公里，打井65眼，新修抽水站13座，新修田间道路102公里，目前，已完成总工程量的80%。水利局：2016年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程项目，恢复改善灌溉面积3万亩。工程总投资2687.45万元，建设工期10个月。截止目前完成衬砌渠道32公里，新打机井9眼，完成投资500万元。 |
| 聚焦城镇建设，实现城乡统筹新突破 | 41 | 修编完善县城控制性详细规划，加快建设关中最美县城，投资10.8亿元，实施棚户区改造、保障房小区配套设施和北二路、周公路道路排水等项目，启动城隍庙广场建设，完成城隍庙周边绿化、亮化、美化工程。 | 住建局 新区建委 | 县城控制性详细规划已修编完成。法门南环路污水管网改建工程完成了管道铺设工程；北二路东段道路排水工程完成了路基工程、排水工程，正在进行灰土垫层；佛前路、周公路东段道路排水工程已完成立项批复、施工图设计和招标代理工作,正在进行招投标工作，南北大街改造提升工程安装道路隔离栏1500多米，摆放、栽植花卉约22万盆；棚户区改造项目拆迁居民25户，住宅12户，商铺16户。“和谐社区、幸福家园”保障房小区创建各社区正在完善设施和创建资料。城隍庙周边片区设计方案初稿已完成，并在县政府召开征求意见座谈会。按照征求意见座谈会提出的意见，项目初步设计已修改完善，正在进行施工图设计。 |
| 聚焦城镇建设，实现城乡统筹新突破 | 42 | 深入推进全国文明城市创建。 | 文明办 | 将陕西省文明县城测评体系细化分解到全县所有镇（街）、部门。在行政广场举办了“弘扬雷锋精神 创建文明城市 争做文明市民”全国文明城市创建宣传及文化惠民志愿服务活动；创新开展“三优一美十大专项行动”，将每月第二周星期五定为全县集中整治日；组织开展“随手拍”活动，组建了百人文明城市创建志愿者监督员队伍，对身边的好人好事和不文明行为“随手拍”“随手发”，通过召开推进会、下发“交办函”、开设《创文曝光台》等形式督促责任单位限期整改落实。截至目前，下发交办函2期，共25份，播放《创文曝光台》栏目8期。 |
|  | 43 | 加快盛世名门尚府项目建设，力促冠森商业广场、博雅酒店等项目建成投运。 | 住建局 | 冠森文化综合体建设项目累计完成投资3.81亿元，目前1#、2#、3#、4#楼四层主体施工，5#-15#楼正在进行内部装饰工程，5#、11#、12#除外，其余楼已完成外墙涂料工程，完成本年任务77%。盛世名门尚府项目完成投资9860万元，目前6#楼正在进行内、外部装饰施工，1#楼进行主体14层施工，2#楼正在进行主体1层施工,3#楼正在打桩，完成本年任务75.8%。博雅酒店建设项目完成投资6050万元，正在进行8层主体施工，完成进度75.6%，。 |
| 聚焦城镇建设，实现城乡统筹新突破 | 44 | 推进智慧城市建设，构建数字化城市管理系统平台。 | 商信局 住建局 | 商信局：一是“平安扶风”城市智能交通管理项目已投入运营。二是光网改造工程已基本实现村镇全覆盖。三是“智慧工业园区”“创新工坊”项目已开工建设。住建局：数字化城管项目目前规划、初步设计方案、可行性研究报告均已完成，正在进行立项和前期招投标准备工作。 |
|  | 45 | 成立城市管理执法局，整合县城管理执法职能，积极开展违法建设、建筑垃圾、广告牌匾等专项治理，提升县城综合管理服务水平。 | 住建局 | 完成了《推进行政执法体制改革总体方案》，经县政府常务会、县委常委会研究，县编办下发了《城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》，目前已开始筹建中。 |
|  | 46 | 投资2567万元，建设道路排水、照明、垃圾污水处理、游园广场等镇区基础设施项目37个。 | 住建局 | 制定下发《十星县城、镇创建实施方案》，细化分解镇街创建任务。法门重点示范镇2017年实施建设项目10个，计划投资4.76亿元，目前完成投资3.25亿元，特色小镇申报工作正在积极进行。绛帐重点镇2017年实施建设项目10个，计划投资8.17亿元，目前完成投资4.2亿元。其他建制镇实施城镇建设项目32个，计划投资2983万元，目前完成 1680万元。 |
| 聚焦城镇建设，实现城乡统筹新突破 | 47 | 为每个镇街安排200万元用于镇区基础设施改造，提升镇区形象，增强载体服务功能。 | 财政局 | 2017年年初县财政专项预算安排各镇街镇区基础设施建设1000万元。 |
|  | 48 | 抓紧城际铁路项目前期工作，力促年内启动建设。 | 发改局 交通运输局 | 目前，土地预审、规划选址、社会稳定评估、节能评估、环境评价、压覆矿产、文物调查补充报告、文物勘探报告、水土保持报告、防洪评价报告、地质灾害报告、林地可行性报告、工可研报告均已上报，近期部分报告已完成批复、初步设计在7月10日前完成报告并上报，预计8月10日前完成批复。截止目前全线放线、定测工作已基本完成，正在进行地勘工作。计划9月份在我县开召公试验段开工建设。 |
|  | 49 | 推进省道209法门至绛帐段、省道107扶风段改扩建工程，确保韦河大桥主体完工。新建新兴产业园礼宾大道，启动关中环线扶风段一级路、郭野路等道路改造工程，完成北三路、法王路改扩建和绛帐罗家大桥维修加固等工程。 | 交通运输局 | 省道209法门至绛帐段，目前累计完成投资15613万元，完成年度总投资81.2%；省道107扶风段改扩建工程，目前累计完成投资8804万元，完成年度总投资69.3%；韦河大桥工程，目前累计完成投资2875万元，完成年度总投资68.45%：礼宾大道，目前累计完成投资2590万元，完成年度总投资78.84%；关中环线扶风段一级公路，目前已完成工程可行性研究报告编制评审、社会稳定性风险评估市级备案、环境影响报告书市环保局已下批复，两阶段初步设计正在进行，因全省土地利用总体规划正在调整完善之中，尚待国土资源部审批，土地预审手续暂时无法办理。计划9月底完成工程可行性研究报告批复，10月底完成初步设计批复，11月份招标，争取12月份开工建设。郭野路改造工程，目前累计完成投资3130万元，完成年度总投资78.52%；北三路改造工程，目前累计完成投资1275万元，完成年度总投资76.57%；法王路改扩建工程，目前累计完成投资300万元，完成年度总投资65.78%；罗家大桥维修加固工程，5月份已建成通车。 |
| 聚焦精准扶贫，实现脱贫攻坚新突破 | 50 | 开展“五个一万”增收脱贫行动。完善脱贫工作机制，继续推行“一户多策、套餐扶贫”，为贫困户新建设施农业、蔬菜大棚、光伏发电1万亩，新建猕猴桃、苹果等果园1万亩，培训贫困劳动力1万人次，办理贫困户大病医疗补充保险1万户，通过劳务输出、公益性岗位、新型农业经营主体带动等方式，实现贫困人口就业1万人，确保全县6734户2.32万贫困人口全部脱贫。 | 农业局 扶贫办 发改局 科技局 卫计局 民政局 人社局 | 扶贫办：上半年在全县7镇1街139个村发放产业补助资金640万元，带动贫困户2932户，发展苹果、猕猴桃、核桃及杂果种植3165.97亩；苗木553.9亩，大田蔬菜141.1亩，猪、羊7098头，鸡13340只，牛32头。已将1.83万贫困人口脱贫任务已经下达镇（街）村。农业局：已建园21931亩，其中猕猴桃10749亩，鲜杂果5511亩，苹果5671亩，共涉及贫困户建园约6156亩。全县共计培训劳动力5800人次，其中贫困人口1100人次，城关街道办案办村，杏林镇良峪村、汤房村，召公镇后董村和天度镇齐横村共建日光温室787亩，在法门马家等村新建设施蔬菜大棚240亩，共完成扶贫资金3045万元，目前已全部动工建设，预计9月初可建成并投入生产。科技局：开展就业创业培训、农村实用技术培训等各类培训累计7216人次，完成全年任务11200人次的64%。人社局：采取“一个盘子”抓工作、“四轮驱动”助落实的“143”工作法，突出抓好技能培训、劳务输出、就地就近转移就业及公益性岗位兜底安置工作，已实现贫困人员就业7054人。卫计局：贫困户大病医疗补充保险从2017年1月1日起在全县全面实施。目前，全县共有31户贫困家庭已享受到这一利民惠民政策，报销金额合计15.96万元。 |
| 聚焦精准扶贫，实现脱贫攻坚新突破 | 51 | 实施贫困村退出提升工程。全面实施农村公路进村“最后一公里”、安全饮水、标准化村卫生室及农村经济组织提升工程，完成农村道路硬化230公里、整村安全饮水项目10个、村卫生室提标改造32个，发展农村经济组织10个，加快法门镇移民小区建设，确保71个贫困村全部达标退出。 | 交通运输局 发改局 水利局 卫计局 农业局 扶贫办 国土资源局 | 交通局：农村最"后一公里"完成农村道路硬化230公里。目前，累计完成投资9050万元，完成年度总投资91.5%。卫计局：全年提升改造卫生室标准化建设37个，目前已经建设12个，其余25个正在加紧建设。农业局：发展农村经济组织10个，实现71个贫困村农村经济组织全覆盖。扶贫办： 43个贫困村互助资金协会正在办理审批、开户手续。国土局：法门镇移民搬迁安置点5栋安置楼全部按照工程进度计划实施，8号楼基础房心土回填已完成，进入主体建设，其余4栋楼主体建设加快进行。水利局：10个整村饮水项目为姚家村、鲁马村、吕宅村、西龙村、吴家村、云塘村、下寨村、强家村、冯家村、杨继岭村。姚家村、鲁马村、吕宅村、西龙村4个村工程正在建设，完成进度的40%，吴家村、云塘村、下寨村、强家村、冯家村5个村招标程序已完成，正在做施工前准备，杨继岭村（非贫困村）设计批复已下达，等资金落实后立刻实施。 |
| 聚焦精准扶贫，实现脱贫攻坚新突破 | 52 | 精心编制《扶风县“十三五”脱贫攻坚规划》，整合使用财政涉农资金，落实好中省市专项扶贫资金，足额预算县级配套资金，大力实施产业、就业等项目，推动全方位精准扶贫。落实国开行贫困村基础设施贷款7.2亿元，启动实施村级道路、环境整治、校安工程、安全饮水4大类223个项目。 | 扶贫办 农业局 财政局 农发行 各镇（街） | 农业局：编制了《扶风县“十三五”脱贫攻坚规划》，按照县政府整合资金文件精神，已落实财政资金800万元，带动贫困户643户大力发展产业。扶贫办：编制了《扶风县“十三五”脱贫攻坚规划》，整合使用财政涉农资金2.0181亿元，落实中省市专项扶贫资金5052万元；落实国开行贫困村基础设施贷款4.5亿元，启动实施村级道路、环境整治、安全饮水3大类项目（校安工程因政策调整，正在协调）。财政局：《扶风县2017年涉农资金统筹整合使用实施方案》已经上报，整合资金6233万元。 |
| 聚焦绿色发展，实现生态建设新突破 | 53 | 加快县城标准化储煤场建设。 | 商信局 | 扶风荣和工贸有限公司在召公镇建设标准化储煤场，按标准要求已通过环评，待验收后营业。 |
|  | 54 | 加快废旧黄标车淘汰步伐。 | 公安局 | 共累计淘汰黄标车84辆，完成市县下达的黄标车淘汰任务。 |
| 聚焦绿色发展，实现生态建设新突破 | 55 | 持续开展北部矿山综合整治。 | 国土资源局 环保局 林业局 安监局 公安局 商信局 | 安监局：多次组织对北部沿山一带6户小矿山企业关停情况进行检查。目前全部关停。公安局：一是对冀东矿山、四方平安涉爆单位再次进行了排摸登记，对15名涉爆人员进行了重新登记，签订具结保证书15份，签订治安管理责任书2份。同时，对辖区6名不再从事爆破的重点人员，予以注销。二是对非煤矿山检查8次，下发隐患整改通知书两份，对发现的问题建立了问题台账，限期整改。三是安装了视频监控系统。国土局：定期对停产整治的5家小型露天采石矿山进行巡查，对丰邑村、韩家窑村采矿区生态环境恢复治理工程，利用春季有利时机对未出苗区域进行苗木补栽。商信局：配合安检、土地、公安等执法部门对矿山生产安全进行了清理整顿。 |
| 聚焦绿色发展，实现生态建设新突破 | 56 | 强力推进餐饮企业油烟和建筑工地扬尘治理。 | 环保局 市场监管局住建局 | 市场监管局：目前安装4台，7月计划安装50台。住建局：召开会议8次，先后制定质量安全及扬尘治理等文件5个。与14个在建项目分别签订了《建筑施工扬尘治理目标责任书》，组织在建项目负责人员赴眉县、宝鸡扬尘治理工作情况进行了参观学习。开展扬尘治理专项检查6次，下发整改通知书31份。对扬尘治理工作不力的冠森商业综合体、峰景书院等项目经理进行约谈，推进整改工作。在建14个项目工地实现了 “三有四无”、“两个全覆盖”和“6个100%”全面达标。 |
|  | 57 | 完成百合污水处理厂提标改造，确保小韦河水质稳定达标。 | 水利局 环保局 | 2017年元月至今小韦河出境水质达到环保要求，未超标。百合污水处理厂提标改造工程，2016年12月13日工队进地。目前，场地土方转运、绿化苗木移栽、纤维转盘滤池基坑开挖已完成，监测室、加药间、污泥药剂间和板框压滤车间混凝土基础浇筑已完成并封顶，设备板框压滤机已进场，氧化沟推流搅拌器已安装，开始进入组合填料阶段。预计8月份完工。 |
| 聚焦绿色发展，实现生态建设新突破 | 58 | 完善绛帐镇区和工业园区污水管网，确保渭河水质稳定达标。 | 工业基地办绛帐镇 环保局 | 工基办：污水管网已铺设完成，园区企业生产废水通过企业预处理，经园区污水管网排入绛帐污水处理厂进行再处理，达标后再排放。另外，安装园区东西大道延伸段污水抽排设施。绛帐镇：“三横三纵”污水管网建设已经完成，污水全部处理。环保局：绛帐镇工业园区工业企业均实现达标排放，渭河出境水质2017年至今达标。 |
|  | 59 | 推进工业企业、畜禽养殖等污染源治理，加强环保执法检查，确保达标排放。 | 环保局 农业局 | 农业局：与环保局配合在扶风鑫良畜牧养殖开发公司实施2017年规模养殖场（小区）治理减排项目。环保局：源盛实业公司已完成颗粒物、二氧化硫治理工程方案，并定制设备，开始土建工程。 |
|  | 60 | 巩固农村环境综合整治成果，优化人居环境，打造美丽宜居乡村示范点。 | 环保局 各镇（街） | 一是利用废弃涝池，建设污水处理设施37套；二是购置垃圾桶、人力三轮车，共配发了垃圾桶8560个，人力三轮车43辆，垃圾转运箱399个，垃圾清运车9辆，垃圾压缩车7辆，建设简易垃圾填埋场10个。三是积极争取国开行项目1.4亿元，对82个贫困村进行绿化、美化、亮化。 |
| 聚焦绿色发展，实现生态建设新突破 | 61 | 实施农村改厕1500户。 | 卫计局 | 目前，已完成农村改厕任务826座。 |
|  | 62 | 农村电网改造424公里。 | 电力局 | 2017年10千伏及以下配电网建设改造工程，计划下达共15项，2489.00万元。（其中10千伏4项，881.33万元；0.4千伏 11项，1607.67万元）。目前，一是10千伏共改造线路64.71公里，新建0.85公里,安装开关7台，已全部完工。二是0.4千伏改造线路54.11公里,新建线路39.5公里,改造配变台区157个，户表改造照明户6668户，动力户311户，已全部完工。 |
|  | 63 | 修复农村涝池9座。 | 水利局 | 具体修复为杏林镇西坡村、良峪村中唐组、杨家沟村杨东组，城关街道办峪村、费家村，午井镇九家村九东组、小寨村，天度镇韩家窑村、闫村村。目前，杏林镇西坡村涝池已完成，其余8个涝池，招投标已结束，工程全面开工建设。 |
| 聚焦绿色发展，实现生态建设新突破 | 64 | 广泛开展“十星级”文明户创建。全年创建市级美丽乡村5个、县级美丽乡村8个。 | 文明办 农工部 | 文明办：制定下发实施方案，在全县36个镇级以上示范村开展了“十星级文明户”评选表彰活动，评选出星级文明户8100多户，全县各村正在开展2017年度星级文明户初评工作，年底将进行定星和授牌表彰活动。农工部：2017年我县共创建市级美丽乡村5个（城关街道新店村、绛帐镇侯家村、法门镇马家村、杏林镇涝池岸村、段家镇青龙村），县级美丽乡村9个（城关街道龙泉村、绛帐镇西渠村、法门镇云塘村、杏林镇东坡村、天度镇晁留村、召公镇召首村、作里村、午井镇吕家庄村、段家镇谷家寨村）。上报建设项目68个，涉及资金4108.5万元。目前，已累计完成项目20个，在建项目22个，累计完成投资2958万元，占年总投资72%。新建成元宝枫、白皮松、灵芝、苹果等示范园2360亩；硬化道路22公里，砂石硬化生产路17公里，栽植绿化树木2万余株，安装路灯420盏，建成农村休闲广场5处；新店村党群服务中心已建成并迁入办公，涝池岸村便民服务中心主体完工。集中开展环境整治，打造环境整治示范街9条。 |
| 聚焦绿色发展，实现生态建设新突破 | 65 | 推进林业八大工程，实施西宝高铁、西宝高速等主干道路沿线和森林围村补植提升，绿化店法路等县乡道路22公里、镇村道路96公里、渭河北坡180亩。全年造林2.7万亩，植树240万株。落实林业生态建设奖补政策，新建生物工程原料种植基地300亩。 | 林业局 | 一是完成关环线绿化种植女贞、垂柳350余株，红叶石楠绿篱450㎡，绿化长度300m. 二是对柳店村，西龙村，双乐村，大同村的道路绿化完成。三是第一季度连霍高速绿化提升31亩，绿化长度1.8公里。四是西宝客专绿化面积28亩，栽植国槐、杨树3000余株，红叶石楠绿篱5600㎡，绿化长度1.8公里。五是西宝中线扶风县段绿化面积100亩，绿化长度6.8公里。六是关环线扶风县段绿化面积90亩，绿化长度6公里。七是已完成镇区绿化工作，绿化7.8公里，完成镇村绿化7.05公里。八是完成造林8500亩，共植树96.8万株，完成造林进度65%。西宝高速、连霍高速和关环线共绿化50公里，景区及重要节点绿化490亩，镇村道路绿化155公里，渭河北坡人工造林142.6亩。三北防护林造林1000亩，封育5000亩，中幼林抚育10000亩。完成绛帐镇森林围村补植125亩。 |
| 聚焦惠民实事，实现民生保障新突破 | 66 | 启动县城新区教育园区建设，加快推进召公初中校舍、教师周转宿舍等教育项目。建立薄弱学科教师常态化补充机制，引进培养拔尖创新人才，加强师资队伍建设。开展星级校创建，强化学校规范化管理，不断提高教育质量，年内达到市级教育现代化先进县标准。 | 教体局 | 一是教育园区招标已经完成，正在签订施工合同进场，召公初中校舍、教师周转宿舍等教育项目已经开工，正在进行基础施工。二是组织参加省级、市级各学科骨干培训47人次。组织五名校长参加了省级校长高级研修，举办了全县小学校长提高培训班，培训校长29人次；开展了2017年教学能手赛教活动，推荐参加市级赛教人选26人。开展了第四批学科带头人评选活动，逐级推荐11人参加市级评选。三是申报全县高端紧缺人才招聘计划2人；申报2017年全省统一招教计划30人，其中招聘研究生10人。申报2017年 “特岗计划”33人。四是按照《扶风县中小学管理规范化星级校创建行动实施方案》《扶风县中小学管理规范化星级校考核评估细则》，在全县选定12所中小学校，对创建工作进行现场督查指导，进一步提升中小学管理水平。 |
| 聚焦惠民实事，实现民生保障新突破 | 67 | 持续扩大社会保险覆盖面，实现城镇居民医疗保险制度与新型农村合作医疗制度并轨运行，社保卡持有人数达到25万人。 | 人社局 卫计局 | 卫计局：2017年全县参合人数38.7560人，对剩余305人贫困户家庭，由财政予以解决，全县参合率达到100%。人社局：城镇职工养老保险参保达18651人，待遇享受5301人；城镇基本医疗保险参保37516人；工伤保险参保23800人；生育保险参保12473人；失业保险参保7672人。初级实现了城镇居民医疗保险制度与新农合制度的并轨；社保卡发放23.3万张。 |
|  | 68 | 落实大病医疗保险、困难救济救助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等政策，抓好城乡低保、农村五保、社会救助等工作，保障困难弱势群众基本生活。 | 民政局 残 联 人保公司 | 残联：享受生活补贴9085人，护理补贴4035人。春节前对全县87名贫困残疾人进行走访慰问，每户500元，共计4.35万元。为10名精神病患者办理免费住院，减免住院费3000元。人保公司：1-6月份全县累计大病医疗保险赔付651余万元，其中贫困户报付127万；2016年6月扶贫意外保险落地，保障5.17万贫困人口，每人20元保费由县财政出资104万元，保单周期内累计赔款130万元，6月底做好续签由财政出资108.8万保障5.44万贫困人口；元月份承保的全县5.4万贫困人口大病补充医疗保险，每人35元保费由县财政出资184万元，已累计赔付38万元。民政局：医疗救助1-6月发放1893人次，207.03万元。临时救助1-6月份1179户4273人资金254.038万元。城镇低保1-6月1436户2406人，共发放667.6万。农村低保1-6月发放2118.2万元，目前在册5365户17607人。农村五保1-6月份发放分散五保生活费94.7元，分散五保496人。 |
| 聚焦惠民实事，实现民生保障新突破 | 69 | 开展就业培训3000人次，新增城镇就业3500人，转移就业14万人次。 | 人社局 | 全县城镇新增就业2286人、下岗失业人员再就业523人、就业困难人员再就业333 人、就业创业培训1699人，农村劳动力转移就业10.8万人次，实现劳务经济收入10.3亿元。 |
|  | 70 | 推进基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，巩固药品“三统一”成果，推行分级诊疗制度，不断提升医疗服务水平和质量。完善宣传倡导、依法管理、优质服务、政策推动、综合治理的计划生育长效工作机制，促进人口长期均衡发展。 | 卫计局 | 开展65岁以上老人免费体检等基本公共卫生项目和重大公共卫生服务项目各项工作任务，加快推进分级诊疗制度落实，开展家庭医生签约服务，全县建立47支签约服务团队，定期开展签约服务。落实了计划生育各项长效工作机制。 |
| 聚焦惠民实事，实现民生保障新突破 | 71 | 积极筹建县图书馆、文化馆，完善县镇村文化体育设施，新建县级标准体育场1个，实施农民健身工程20处。争取举办金砖国家国际象棋赛，扩大我县文化影响力。广泛开展广场舞、越野赛、乒乓球赛和书画大赛等文化体育活动，丰富群众文化生活。 | 文广局 教体局 | 文广局：县图书馆，文化馆项目用地已报县国土局、住建局报批。上半年“政府出资、剧团送戏、群众受惠”共8场，完成4场演出。举办书画大赛及展览5场次。正在筹办暑期群众广场舞大赛等各项文化娱乐活动的准备工作。教体局:一是新建县级标准体育场1个，招标已经完成，正在签订施工合同进场。二是2月份向市体育局申报了2017年农民体育健身工程项目33个村，目前，大多数村已完成场地硬化及周边绿化，正在与省市体育局对接，尽快实施。三是4月22日至27日，在关中风情园成功举办了首届金砖国家国际象棋大师赛。四是与县文广局筹备举办扶风县第五届广场舞大赛。 |
|  | 72 | 按照“法定途径优先”原则处理信访事项，定期分析研判信访形势，落实首接首办制，将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态，积极开展信访工作“三无”县创建。 | 信访局 | 截至目前，县、镇（街）召开各类研判会50余次，对56件信访事项进行了集中交办，已办结45件，化解率达到了80%以上。1—6月份，在全县深入开展矛盾纠纷排查工作，全县共确定重点人42人、重点事12件，对重点人和重点事，切实做好初信初访工作，共批转信件43件，回复31件，12件正在办理之中，息诉罢访31件，未产生新的信访老户。 |
| 聚焦惠民实事，实现民生保障新突破 | 73 | 严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，强化企业主体责任，坚决杜绝较大以上安全事故发生。 | 安监局 | 组织召开了全县安管人员培训班，制定下发了《关于企业落实全员岗位生产责任制的指导意见》，组织开展了全县安全生产大检查4次、开展专项检查17次。上半年，全县未发生较大以上生产安全死亡事故。 |
|  | 74 | 新建县食品检验检测中心，加强食品安全监管，确保群众“舌尖上的安全”。 | 工业基地办 市场监管局 | 检测中心大楼计划投资2500万元，建筑面积2550平方米，共三层，目前已经封顶。下一步开展装修、购置检验设备、招聘并培训检验人员；在加强食品安全监管方面， 县食药监局下发了《关于进一步加强食品安全网格化监管工作的通知》，严格落实分片定责、主动监管、上下协同、监管有效的网格化监客工作长效机制和“条块结合、以块为主、重心下移、关口前移”的原则，力争在年底完成食品监管全面覆盖、分级管理、层层履责、责任到人的三级食品监管网络监管，确保食品安全。 |
| 聚焦惠民实事，实现民生保障新突破 | 75 | 完善社会治安防控体系和法律服务体系，建立执法联动协作机制，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会大局和谐稳定。 | 公安局 司法局 | 公安局：一是今年将在杏林、绛帐建成2个市际检查站，目前已完成选址规划。二是治安大队与环保局、食药监局建立了协作联动机制；经侦大队与工商局、烟草局、国税局、人民银行等部门建立了协作联动机制；治安大队联合执法查获疑似不合格食盐37吨；经侦大队联合人民银行破获1起信用卡诈骗案件，刑事拘留1人；联合国税局破获虚开增值税专用发票案1起，起诉1人；联合工商局破获郭某等人传销案，目前案件还在办理中。 |
| 为全县群众办好十件实事 | 76 | 十件实事1：启动扶风第二初中、第四小学、法门初中项目，完成南阳、太白等5所幼儿园建设。 | 教体局 | 扶风第二初中、第四小学、法门初中项目，招标工作已经完成，正在签订施工合同进场，南阳、太白等5所幼儿园建设正在进行基础施工。 |
| 为全县群众办好十件实事 | 77 | 十件实事2：建成开放市民体育运动中心和体育公园。 | 教体局 | 县市民体育运动中心项目主、副馆土建主体及钢网架主体已完成，二次结构墙体、粉刷及外墙保温已完工、外门窗框已安装，动力中心主体已完工，目前处在外墙涂料、外幕墙装修、金属屋面及室内场馆装修阶段，后期空调通风、电气、及给排水等专业机电设备安装阶段，共完成投资约1.25亿元。县体育公园项目完成土方挖方53000m³，回填31000 m³，人工湖湖底灰土23000 m³，湖底混凝土4200 m³ ，挡墙1500米，双层景观亭2个，景观长廊50米，公共厕所2个，水处理设备房和泵房各1个，2.5米园路650米，4米园路620米，水电预埋约7000米。整体工程已完成90%。 |
| 为全县群众办好十件实事 | 78 | 十件实事3：启动县医院急诊综合楼、大众医院医养综合楼建设，建成法门中心卫生院综合楼。 | 卫计局 | 投资1.6亿元，新建27000平方米的县医院综合楼项目，目前正在做初步设计方案和各项准备工作；投资1.3亿元，新建29000平方米的大众医院医养综合楼建设项目建设资金已基本到位，各项准备工作已就绪，目前基础已开挖1.5米，同时，为了保证施工安全，对原门诊楼进行支护加固处理；法门中心卫生院建设项目目前内粉、贴磁、门窗安装已完成，正在进行外墙粉刷，预计11月底可投入使用。 |
|  | 79 | 十件实事4：建设县社会福利中心，实现农村幸福院全面运行。 | 民政局 | 目前1、2号楼二层主体完工，综合服务楼正在进行一层钢筋施工，3、4、5号楼主体封顶。全县共建成133个幸福院，纳入市上考核的120个，目前投入运行的117个。 |
| 为全县群众办好十件实事 | 80 | 十件实事5：新改扩建干线公路、县乡公路30公里，硬化农村道路230公里。 | 交通运输局 | 省道209法门至绛帐段，目前完成投资15613万元，完成年度总投资81.2%；省道107扶风段改扩建工程，目前完成投资8804万元，完成年度总投资69.3%；韦河大桥工程，目前完成投资2875万元，完成年度总投资68.45%：礼宾大道，目前完成投资2590万元，完成年度总投资78.84%；关中环线扶风段一级公路，目前已完成工程可行性研究报告编制评审、社会稳定性风险评估市级备案、环境影响报告书市环保局以下批复，两阶段初步设计正在进行，因全省土地利用总体规划正在调整完善之中，尚待国土资源部审批，争取11月份招标，12月份开工建设；郭野路改造工程，目前完成投资3130万元，完成年度总投资78.52%；北三路改造工程，目前完成投资1275万元，完成年度总投资76.57%；法王路改扩建工程，目前完成投资300万元，完成年度总投资65.78%；罗家大桥维修加固工程，5月份已建成通车;农村“后一公里”完成农村道路硬化230公里,目前完成投资9050万元，完成年度总投资91.5%。 |
| 为全县群众办好十件实事 | 81 | 十件实事6：实施整村安全饮水项目10个，解决2.72万人安全饮水问题。 | 水利局 | 10个整村饮水项目为：姚家村、鲁马村、吕宅村、西龙村、吴家村、云塘村、下寨村、强家村、冯家村、杨继岭村。姚家村、鲁马村、吕宅村、西龙村4个村工程正在建设，完成进度的40%，吴家村、云塘村、下寨村、强家村、冯家村5个村招标程序已完，做施工前准备工作，杨继岭村（非贫困村）设计批复已下达，等资金落实后立刻实施。 |
|  | 82 | 十件实事7：完成城关街道扶东村顺城巷和后沟村王家坡棚户区改造。加快法门镇南佐、三驾两村165套2.4万平方米的安置房建设。 | 住建局 城关街道办法门镇 | 城关街道：扶东村顺城巷已签订协议26户，完成搬迁25户，拆除23户。地面清表已完成，基础土方施工完成。前期准备工作已完成，现已开始放线，基础已开始开挖，土方开始回垫。后沟村王家坡棚户区改造已入户丈量21户,与20户签订拆迁协议，8户已基本达成协议，拆除12户。开工手续正在办理中，剩余拆迁户正在做工作，临舍搭建完成，前期准备工作已完成,打桩浇灌已接近尾声。法门镇：南佐村安置房建设工程招标、地勘、土方工程已完成，目前基础已出正负零，三驾村安置房共三栋楼，一号楼即将封顶，二号楼基础已出正封顶，三号楼一层顶板已完工。 |
| 为全县群众办好十件实事 | 83 | 十件实事8：实施城乡“气化”工程，县城天然气用户达到2.1万户，推进绛帐等镇“气化”工程。 | 住建局 | 目前，县城天然气用户达到2万户；下发了《扶风县铁腕治霾农村气化2017年实施方案》和《关于农村地区改气改灶任务的通知》，进一步明确了工作任务。2017年我县农村气化任务法门镇、城关街办、绛帐镇等3镇（街）32个村17636户。截止7月14日，累计安装1095户，收费2916户，签订合同18个村，施工设计完成26个村。 |
|  | 84 | 十件实事9：建设20个农村社区和公共服务平台，建成医保服务网上大厅。 | 民政局 人社局 | 民政局：今年省市未下达农村社区建设项目，要完成20个村级社区服务中心，建议县财政按每个村15万的建设资金和3.6万的设备配套资金，拨付所需资金372万。人社局：已完成投资26万余元，建成了13个高标准的村级公共就业服务平台。为实现“数据网上走、百姓少跑路”医保服务功能，在建设银行和农业银行开通了医保网上缴费平台，在宝鸡人社12333也开通了微信平台缴费。 |
|  | 85 | 十件实事10：实现城乡光纤到户全覆盖，社区、行政村光缆通达率达到100%。 | 商信局 | 全县所有村基本通上电话和宽带，电信移动和电视等通信网络线光网建设，已基本实现村镇全覆盖。 |
| 全面加强政府自身建设 | 86 | 把干事创业作为第一标准，不折不扣落实“三项机制”，重奖有功者、保护改革者、鼓励探索者、宽容失误者、纠正偏差者、警醒违纪者。 | 监察局 | 截止6月底，对7名存在工作失误和偏差的干部进行了减责；对6名在容错受理审查出现失误或偏差的干部进行了减责。其中谈话提醒10人，诫勉谈话3人。 |
|  | 87 | 自觉接受县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督，及时办理人大代表建议和政协委员提案。 | 政府办 | 2017年，共办理市人大代表建议3件、市政协委员提案1件；办理县人大代表建议35件、县政协委员提案69件。 |
|  | 88 | 全面推进依法行政，加强法治政府建设，健全重大问题集体决策、专家咨询、社会公示、风险评估和听证制度，进一步提高决策科学化、民主化、制度化水平。实行政府工作“周例会、月分析、季考核”制度，时刻绷紧追赶超越这根弦，做到加快发展不停步、加力赶超不懈怠。 | 政府办 | 制定下发2017年法制工作要点，推进政府法律顾问全覆盖，对全县行政执法人员进行动态管理，提升行政执法水平，完善重大行政决策制度。 每周召开县长碰头会，通报情况，安排部署工作，协调解决问题；每月分析各项目标任务完成情况，建立县政府每月重点项目工作清单制度，加强季度考核，促进各项工作推进。 |
| 全面加强政府自身建设 | 89 | 把谋发展、抓落实、促赶超作为第一担当，实行目标引领、问题导向、项目推动，解放思想、敢为人先、埋头苦干，以抓铁有痕、踏石留印的精神抓落实，以雷厉风行、马上就办的效率抓落实，以锲而不舍、掷地有声的作风抓落实，市内争一流、省内争位次、行业争先进。 | 政府办 监察局 | 监察局：成立助力扶贫脱贫、规范市场秩序、生态环境保护办公室，开通举报专线。全县共实施扶贫领域轻微违纪问题等重点工作约谈142人（次）。联合友邻县纪委、县级职能部门开展干部作风常态化明察暗访15次，下发纪律作风检查通报1期，举办《百姓问政》节目2期，分别聚焦城市管理方面问题整改和脱贫攻坚工作。向全县54个单位下发政风行风测评《整改通知书》，梳理归纳意见建议138条。 |
|  | 90 | 强化考核问责，严肃整治懒政、庸政、怠政行为，严厉查处不作为、慢作为、乱作为的人和事，积极营造比拼争先、追赶超越的实干氛围。 | 监察局 考核办 | 监察局：从4月1日至5月30日在全县范围内开展“为官不为”集中整治工作。截至5月底，全县共收集“为官不为”问题线索37条，查处追责34条，其中给予行政警告处分1人，诫勉谈话5人。考核办：制定出台《扶风县县域经济社会发展考评指标、考县目标任务和季度考核点评指标定期对接、情况反馈、约谈问责工作制度》，同时，加大宣传力度充分运用各种新闻媒体、微信平台。 |
| 全面加强政府自身建设 | 91 | 深化简政放权、放管结合、优化服务改革，落实“五单一图”和负面清单制度，不断提高行政效能和服务水平。 | 编办 | 一是持续加大简政放权力度。优化调整行政许可事项1项，取消行政审批事项10项。二是推进行政许可通用目录编制。形成24个单位涉及249项行政许可目录上报市审改办三是全面推行“双随机一公开”监管工作。建立双随机“月报”制度，调整完善“双随机”抽查事项目录。四是全力营造“放管服”宣传氛围。截止目前，共在省市县三级宣传平台发表信息13篇，其中省市4篇。五是认真开展“放管服”改革督导检查。负面清单已由<扶风县人民政府办公室《关于印发扶风县系统推进“放管服”改革工作意见》>（扶政办发〔2017〕44号），明确为县发改局负责，完成时限为2018年。 |
|  | 92 | 发挥政务服务中心、县长信箱、政府网站等便民平台作用，畅通政民、政企沟通渠道。推进政务公开，深化重点领域、重大民生项目信息公开，不断提高政府公信力和执行力，打造阳光政务。 | 政府办 | 办理县长信箱158件，市长信箱69件，开展公民代表进政府4期；在政府网站发布各类信息2577条；县政务服务中心进驻单位13家，已正式运行；办理依申请公开9件。 |
| 全面加强政府自身建设 | 93 | 把廉洁从政作为第一准则，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。加大审计、监察力度，深入开展工程建设、土地使用权出让和矿产资源开发、国有产权交易、政府采购等重点领域专项治理，严厉查处违法违纪案件。强化权力运行监督，认真贯彻执行《廉洁自律准则》和廉洁从政各项规定，全面推行镇村“小微权力”清单制度，努力建设人民满意的廉洁政府。 | 监察局 | 在重点路段建成大型廉政宣传牌3面，命名县博物馆、周原博物馆为廉政教育基地，县看守所为警示教育基地，拍摄廉政微电影《红木匣》。上半年，全县各级纪检监察机关共处置线索285件，初核268件，立案110件，结案104件，处分104人。开展 “五好”村监委会创建工作，出台村监委会监督清单，明确监督事项6类41条。配备专职巡察人员，汇编形成我县《巡察工作手册》，首轮巡察进驻2个部门，查阅资料347本、个别谈话43人、深入到15个单位进行实地调研，发现问题线索169条，县委首轮巡察工作走在全市前列。第二轮巡察工作即将启动。 |

扶风县人民政府办公室                   2017年7月28日印发