附件

扶风县2018年春季绿化工作任务分解表

| 项 目 | 序 号 | 目 标 任 务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  | 2018年春季全县造林绿化工作的总体任务是：实施八大绿化工程，完成造林1.3万亩，植树140万株。 |  |  |
| 千里绿色长廊建 设 | 小 计 | 完成镇村绿化1020亩，植树9.4万株。 |  | 5月底 |
|  | 1 | 继续抓好西宝高速、西宝北线和法汤路、绛法公路、关中环线等主干路沿线的绿化提升，栽植312.1亩，植树4万株。 | 林业局、城关街道办、绛帐镇、段家镇、法门镇、召公镇 |  |
|  | 2 | 完成法汤立交桥东侧高速公路绿化提升9.1亩，植树1011株。 | 林业局、绛帐镇 |  |
|  | 3 | 完成S209法门至绛帐和S107召公至绛帐两侧林带的补植完善11公里，植树2万株。 | 林业局、法门镇 绛帐镇、召公镇 |  |
|  | 4 | 抓好西宝客专扶风段沿线侯家村、东西湾村等村庄的绿化提升工作。 | 林业局、绛帐镇 |  |
| 县城绿化提升 | 小 计 | 新增公共绿地0.4万平方米，植树0.8万株。 |  | 5月底 |
|  | 5 | 在原有绿化的基础上，增加花卉栽植抓好新修路段的林带建设及街道原有绿化带补植工作。 | 林业局、住建局、城关街道办、新区建委 |  |
|  | 6 | 做好单位庭院绿化和各住宅小区的绿化提升工作。 | 住建局、林业局 |  |
|  | 7 | 做好大美佛汤城周边地带绿化。 | 住建局、林业局 |  |

扶风县2018年春季绿化工作任务分解表

| 项 目 | 序 号 | 目 标 任 务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇 村 绿 化 | 小 计 | 完成镇村绿化1020亩，植树9.4万株。 | 各镇（街）、农工部、环保局、林业局 | 5月底 |
|  | 8 | 结合美丽镇村建设，各镇（街）实施好镇区绿化、工业园区绿化和重点村庄绿化美化。 |  |  |
|  | 9 | 结合实际‘四好农村路’创建，完成村组道路绿化 63.8公里。 |  |  |
|  | 10 | 完成 4个“三化一片林”绿色生态家园示范村建设任务，造林240亩，植树2.6万株。 |  |  |
|  | 11 | 做好82个环境整治村的绿化提升工作。 |  |  |
| 渭河北坡森林屏障 | 12 | 实施彩色片林、塬顶林带、陡崖绿化种植和义务植树基地建设，完成绿化1297.6亩，植树18万株。 | 林业局、绛帐镇、午井镇 | 4月底 |
| 七星河国家湿地 | 13 | 对七星河湿地原有绿化景观重点区域进行补植提升，并大量增加花卉种植，完成绿化补植60亩，高标准栽植花灌木3万株。 | 林业局、城关街道办、法门镇 | 5月底 |
|  | 14 | 对七星小镇商业区及园区内道路进行绿化补植提升，完成景观绿化100亩，栽植各类乔灌木3万株。 |  |  |
| 经济林产业发展 | 15 | 在天度、法门等镇，完成花椒经济林建设500亩。积极发展林下经济，推广种植油用牡丹1000亩。 | 林业局、天度镇、法门镇、 | 5月底 |
| 林业重点工程 | 小 计 | 实施林业重点工程人工造林0.3万亩，封山育林1万亩，植树65万株。 | 林业局 | 5月底 |
|  | 16 | 完成千山区域“三北”防护林建设工程，人工造林0.1万亩，封山育林0.5万亩。 |  |  |
|  | 17 | 完成退耕还林工程人工造林0.2万亩，封山育林0.5万亩。 |  |  |
| 周原大道绿化景观 | 18 | 绿化面积134亩，栽植各类大规格乔木5100棵、灌木24603株，种草67294平方米。 | 林业局、法门镇 | 5月底 |