附件

扶风县2019年春季造林绿化工作任务分解表

| 项目 | 序号 | 目 标 任 务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **总计** |  | **2019年全县春季造林绿化工作的总体任务是：实施林业“八大”工程，完成造林1.3万亩，植树140万株。** |  |  |
| **千里绿色长廊建设** |  | **完成林带绿化补植及森林围村建设670亩，植树4.9万株。** |  | 5月底前 |
| 1 | 继续实施连霍高速、法汤高速、关中环线、S209、S107等重点路段沿线的绿化补植和林带建设，植树2.25万株。做好西宝北线下河段南侧和张家庄三角地带绿化治理 | 县林业局，法门镇、绛帐镇、城关街道办、段家镇、召公镇、杏林镇 |
| 2 | 实施西宝客专扶风段沿线绿化提升。 | 县林业局，绛帐镇 | 5月底前 |
| **重点区域绿化** |  | **新增绿地3.5万平方米，植树2万株。** |  |  |
| 3 | 高标准完成新兴产业园绿化美化工作，新建绿化带6.85公里。 | 县住建局、城市管理执法局，城关街道办（新兴产业园） | 5月底前 |
| 4 | 高标准完成380米周原博物馆道路景观绿化，绿化面积1.2万平方米。 | 法门镇，县林业局 |
| 5 | 完成法门文化景区西段道路绿化600米，面积1.5万平方米。 | 县林业局、交通运输局，  法门镇 |
| **镇村**  **绿化** |  | **加快镇村绿化，造林750亩，植树8.1万株。** |  |  |
| 6 | 高标准完成村组道路绿化64公里，植树1.6万株。 | 县林业局，各镇（街） | 5月底前 |
| 7 | 完成4个省级“三化一片林”示范村建设任务，造林400亩，植树4.5万株。 |
| 8 | 结合美丽乡村建设，实施好镇区绿化、重点村庄绿化美化。 |
| **渭河北坡生态修复** | 9 | 做好坡面封护治理、景观林建设、塬边林带建设、陡崖沟壑治理等，对渭河北坡进行生态修复，对绛帐镇东西湾、远将、古水、红卫等村进行绿化补植。 | 县林业局，绛帐镇 | 5月底前 |
| **七星河湿地公园景观提升** | 10 | 完成七星河两岸及连接路绿化补植600亩，对原有景观绿化进行补植提升，并大量增加花卉种植。做好周城路与白家窑水库坝面连接路的硬化、绿化、美化和亮化；对七星河两边坡面进行绿化提升；对廊桥两侧护栏进行美化、亮化。 | 县林业局，城关街道办、  法门镇 | 5月底前 |
| **苗木花卉产业** | 11 | 新发展各类特色苗木1万亩，其中元宝枫3500亩（杏林元宝枫基地新增1000亩）。 | 杏林镇、城关街道办、法门镇、段家镇、绛帐镇，县林业局 | 5月底前 |
| **林业重点工程建设** | 12 | 完成天然林资源保护、三北防护林、退耕还林、森林抚育等林业重点工程，造林0.2万亩，封山育林0.5万亩，植树30万株。 | 县林业局 | 5月底前 |
| **县域大地景观化** |  | **绿化美化县城区和主干道路143.55公里，面积397亩，栽植花灌木126.38万株。** |  |  |
| 13 | 对西宝高速、西宝北线、西宝中线、关中环线、渭河河堤南北线、法汤高速、S209、S107等县域主干道路进行景观绿化美化，种植花草123.55公里，面积247亩。 | 县林业局、法门镇、城关街道办、绛帐镇、召公镇、午井镇、段家镇、杏林镇、天度镇 | 5月底前 |
| 14 | 对城区主干道、佛光路、周原大道、湿地公园路及新兴产业园礼宾大道、科技工业园迎宾路、华龙路等进行景观绿化美化，种植花草20公里，面积150亩。 |
| 15 | 各镇（街）做到镇村主干道草花种植全覆盖。 |